Planificación de Pruebas - Saucedemo

Nombre del Proyecto: Pruebas del sitio Saucedemo  
URL: https://www.saucedemo.com  
Fecha: 07/06/2025  
Responsable: Jose Ramos Gomez

# 1. Objetivo

Garantizar el correcto funcionamiento del sitio Saucedemo mediante pruebas manuales y automatizadas, enfocadas en el login, navegación, compra de productos y validación de errores.

# 2. Alcance

Las pruebas cubrirán los siguientes módulos: Login, Catálogo de productos, Carrito de compras, Checkout y Logout.

# 3. Tipos de pruebas

- Funcionales: Validar que las funcionalidades principales operen bien.  
- De regresión: Confirmar que cambios no rompan funcionalidades previas.  
- De interfaz de usuario: Verificar que la interfaz sea clara y funcional.  
- Automatizadas (Selenium + Java): Scripts para login, compra y logout.

# 4. Herramientas

- Automatizadas: Java, Selenium WebDriver, Cucumber   
- Manual: Google Chrome, hoja de cálculo para resultados  
- Gestión de pruebas: Trello o Excel

# 5. Recursos necesarios

- Navegador web actualizado  
- Entorno de desarrollo para Selenium (IDE, librerías, etc.)  
- Usuarios de prueba:  
 - standard\_user / secret\_sauce  
 - locked\_out\_user / secret\_sauce (caso negativo)

# 6. Cronograma estimado

|  |  |
| --- | --- |
| Actividad | Duración estimada |
| Análisis del sitio | 1 día |
| Diseño de casos y escenarios | 1 día |
| Implementación de scripts | 2 días |
| Ejecución de pruebas manuales | 1 día |
| Ejecución de pruebas automatizadas | 1 día |
| Documentación de resultados | 1 día |